Integrantes

Dominguez Rasgado Miguel Ángel

Gomez Castillo Diana

Gomez Castillo Juan

Romero Marcos Jose Francisco

Valdiviezo Hernandez Venus Abisag

Saures Guillén Wilfrido

DEMOSTRAR Y VALIDAR EL SPRINT INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN

Aplicación para la Administración y Control de Sistemas de Datos ACCSE

Gestión de proyectos de software

# Entradas

EQUIPO PRINCIPAL SCRUM

SCRUM MASTER:

Wilfrido Saures Guillén

PRODUCT OWNER

Juan Gómez Castillo

DEVELOPMENT TEAM

Diana Gómez Castillo

Venus Abisag Valdiviezo Hernández

José Francisco Romero Marcos

Miguel Ángel Rasgado Domínguez

ENTREGABLES DEL SPRINT

| Historia de usuario | Entregables |
| --- | --- |
| H12: Como usuario del sistema deseo iniciar sesión | Pantalla de inicio de sesión que permita loggear el usuario con usuario y contraseña |
| Como capturista deseo registrar solicitudes de altas de mantenimientos | Pantalla registro de mantenimientos |
| Como administrador deseo generar reportes de las solicitudes pendientes de las solicitudes pendientes, finalizadas y hechas por sistema | Pantalla generación de reportes |

SPRINT BACKLOG

|  | Nombre del Proyecto: | AACSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dueño del Proyecto | Juan Gómez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerente del Proyecto: | Wilfrido Saures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprint 4 Backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Duración del Sprint | 9 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dias | Totales | 38 | 38 | 12 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est./hrs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar programación backend loggin |  |  | Terminado | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizar programación Front-end loggin |  |  | Terminado | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Crear tabla usuarios |  |  | Terminado | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizar programación backend registro mantenimiento |  |  | Terminado | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Realizar frontend registro mantenimiento |  |  | Terminado | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Realizar backend reporte de solicitudes |  |  | Terminado | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Realizar frontend reporte de solicitudes |  |  | Terminado | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| HU10 | Consultas | Generar reportes de las solicitudes pendientes de las solicitudes pendientes, finalizadas y hechas por sistema | Administrador | Debe poder exportarse a pdf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU11 | capturista | Registrar solicitudes de altas de mantenimiento | Administrador | Documentación de validación en físico |
| HU12 | Usuarios del sistema | iniciar sesión | Usuarios del sistema | El usuario debe estar previamente registrado |

17/12/2021

Planificación de Lanzamiento (Línea de Tiempo)

Sprint 5

Sprint 4

4/11/2021- 10/11/2021

Sprint 3

3/10/2021 - 30/10/2021

Sprint 2

06/9/2021 - 29/9/2021

Sprint 1

30/8/2021 - 05/9/2021

Lanzamiento

jun.

Dic.

Nov.

Oct.

Sep.

Ago..

2021

2021

RIESGOS IDENTIFICADOS

|  | Riesgo |
| --- | --- |
| 1 | La ausencia de un miembro del equipo |
| 2 | Falla de conexión a internet |
| 3 | Falla de implementación del back-end |
| 4 | Fallas de instalación de IDE |
| 5 | Retrasos en las actividades |

Herramientas

REUNIONES DE REVISIÓN DEL SPRINT

Salidas

ENTREGABLES ACEPTADOS

| Historia de usuario | Entregables | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Como usuario del sistema deseo iniciar sesión | Pantalla de inicio de sesión que permita loggear el usuario con usuario y contraseña | X |
| Como capturista deseo registrar solicitudes de altas de mantenimientos | Pantalla registro de mantenimientos | X |
| Como administrador deseo generar reportes de las solicitudes pendientes de las solicitudes pendientes, finalizadas y hechas por sistema | Pantalla generación de reportes | X |

RIESGOS MITIGADOS

|  | Riesgo | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | La ausencia de un miembro del equipo | Reasignación de actividades |
| 2 | Falla de conexión a internet | Posponer la reunión al día siguiente |
| 3 | Fallas de instalación de IDE | Buscar nuevos entornos de desarrollo |
| 4 | Retrasos en las actividades | Agilizar la realización de las actividades |