Análisis de riesgos y contingencia
ID	Tipo	Categoría	Riesgo	Repercusiones	Disparador de la Acción	Plan de Respuesta (Contingencia)
RG01	Tecnológico	Administrativo	Perdida de avance del proyecto	Atraso en la entrega del sistema	Problemas de hardware, / Apagones de luz	Trabajar en la nube además de generar respaldos físicos en memorias USB o Discos Duros Externos
RG02	Personal	Producción	Mala relación de miembros del equipo	Atraso en la entrega del sistema	Planeación Incorrecta del proyecto	Reasignar puestos dentro del equipo del proyecto
RG03	Económico	Económico	Falta de apoyo económico	Parte del proyecto o el proyecto entero no podrá proseguir o tendrá que buscar otra alternativa económica	Mala administración de los recursos económicos, mala planeación del presupuesto	Renegociación de presupuesto económico extra
RG04	Ambiental	Ambiental	Desastre Natural	Atraso en la entrega del proyecto	Daños estructurales y trabajadores heridos	Anexar al presupuesto un monto económico por contingencia
RG05	Organización	Organizacional	Disminución de productividad	Disminución de productividad	Falta de colaboración entre los miembros del equipo en el desarrollo del software	Tomar medidas correctivas: Platicas, llamadas de atencion